BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG KHU VỰC TỈNH HÀ TĨNH

_______________

Số: ...../TTr-...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Chính trị Trần Phú

Kính gửi: UBND tỉnh Hà Tĩnh

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2024/NĐ-CP;

1. Dự án đã được phê duyệt theo QĐ số: 2810/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025

2. Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh, NSTW

3. Tổng mức đầu tư: 105.800.000.000 đồng

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

(Nêu những gói thầu đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu - nếu có)

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Nêu những phần việc tự thực hiện hoặc không cần lựa chọn nhà thầu - nếu có)

IV. PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 2 gói thầu với tổng giá trị 15.500.000.000 đồng, cụ thể:

V. KIẾN NGHỊ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh kính trình UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư xây dựng Trường Chính trị Trần Phú" với nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....................

BẢNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Tờ trình số ...../TTr-... ngày 10 tháng 02 năm 2026)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (VNĐ) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Thi công xây dựng hạng mục chung | 15.000.000.000 | Ngân sách Nhà nước | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn, một túi hồ sơ |  | Hợp đồng trọn gói | 360 ngày |
| 2 | Tư vấn giám sát thi công | 500.000.000 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Rút gọn |  | Theo thời gian | 360 ngày |
| Tổng cộng |  | 15.500.000.000 |  |  |  |  |  |  |