HỌC VIỆN CTQG HỒ CHÍ MINH	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CN

Số: ……/BC-BQLDA	Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO GIÁM SÁT

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH

V/v: Báo cáo giám sát dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO GIÁM SÁT DỰ ÁN

Kính gửi: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4567-QĐ/HVCTQG ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án đầu tư;

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tình hình thực hiện dự án như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. 
      Tên dự án: Xây dựng cơ sở mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2. 
      Mã dự án: 0126137763900.

3. 
      Địa điểm thực hiện: Phường Xuân Đỉnh và phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

4. 
      Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

5. 
      Tổng mức đầu tư: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

6. 
      Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

7. 
      Thời gian thực hiện dự án: 5 Năm (Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027).

8. 
      Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

9. 
      Quy mô đầu tư: Tổng diện tích 20ha, gồm: Tòa nhà chính 15 tầng, Giảng đường 1000 chỗ, Thư viện, Ký túc xá, Khu thể thao, Hạ tầng KT.

10. 
      Loại công trình: Dân dụng.

11. 
      Cấp công trình: I.

12. 
      Các đơn vị tư vấn:

–   Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Thiết Kế Xây Dựng Việt Nam.

–   Tư vấn khảo sát: Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng.

–   Tư vấn thiết kế: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Thiết Kế Xây Dựng Việt Nam.

–   Tư vấn giám sát: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - CONINCO.

–   Thẩm tra thiết kế: Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. 
      Tiến độ thực hiện: Đạt 7% kế hoạch.

2. 
      Tình hình triển khai các gói thầu:

–   Tổng số gói thầu: 17 gói thầu.

–   Số lượng gói thầu đã hoàn thành: 5 gói thầu (Gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5).

–   Số lượng gói thầu đang thực hiện: 4 gói thầu (Gói thầu số 6, 7, 16, 17).

–   Số lượng gói thầu đang đấu thầu: 2 gói thầu (Gói thầu số 8, 9).

–   Số lượng gói thầu chưa triển khai: 6 gói thầu (Gói thầu số 10, 11, 12, 13, 14, 15).

–   Chi tiết các gói thầu được liệt kê trong phụ lục đính kèm.

3. 
      Tình hình giải ngân vốn:

–   Tổng vốn đầu tư: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

–   Tổng vốn đã bố trí: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

–   Năm 2023: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) theo Quyết định số 789/QĐ-HVCTQG.

–   Năm 2024: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) theo Quyết định số 234/QĐ-HVCTQG.

–   Năm 2025: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) theo Quyết định số 456/QĐ-HVCTQG.

–   Năm 2026: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) theo Quyết định số 678/QĐ-HVCTQG.

–   Tổng vốn đã giải ngân: 222.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai tỷ đồng).

–   Năm 2023: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng).

–   Năm 2024: 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng).

–   Năm 2025: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng).

–   Tỷ lệ giải ngân: 37%.

–   Kế hoạch giải ngân năm 2026: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

4. 
      Đánh giá chung:

–   Ưu điểm: Dự án được triển khai theo đúng quy trình, thủ tục quy định. Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện công khai, minh bạch.

–   Tồn tại: Tiến độ giải ngân vốn còn chậm so với kế hoạch. Một số gói thầu chưa được triển khai do vướng mắc về thủ tục.

5. 
      Kiến nghị:

–   Đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

–   Đề nghị các nhà thầu tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN BÁO CÁO (NẾU CÓ)

(Nếu có các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, cần báo cáo cụ thể để có hướng giải quyết kịp thời).

Trên đây là báo cáo giám sát tình hình thực hiện dự án "Xây dựng cơ sở mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh". Kính mong Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:

–   Như trên;

–   Lưu: VT, BQLDA.

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CHUYÊN NGÀNH

*(Ký tên, đóng dấu)*

TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

– Ban Giám đốc Học viện (để b/c)

– Các phòng ban liên quan

– Lưu: VT.